PHẦN 1 – ĐỀ XUẤT 2 GIẢI PHÁP

Giải pháp 1: Scrum (Agile)

Chia công việc thành các Sprint có thời gian cố định, ưu tiên yêu cầu trong Product Backlog và tạo Increment có thể sử dụng sau mỗi Sprint. Đội thường xuyên nhận phản hồi để điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Giải pháp 2: Waterfall (Thác nước)

Thu thập và phân tích yêu cầu tương đối đầy đủ trước khi triển khai theo các giai đoạn: phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và bàn giao. Phương pháp này phù hợp khi yêu cầu ổn định, cần tài liệu và kiểm soát chặt chẽ; tuy nhiên, thay đổi muộn thường tốn kém hơn.

PHẦN 2 – BẢNG SO SÁNH

| Tiêu chí | Giải pháp 1: Scrum | Giải pháp 2: Waterfall |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (+) Có thể sắp xếp lại Product Backlog và điều chỉnh theo phản hồi sau mỗi Sprint. | (–) Thay đổi sau khi thống nhất yêu cầu có thể làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng kế hoạch. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (+) Có Increment sau mỗi Sprint, giúp lấy phản hồi và phát hiện sai lệch sớm. | (–) Khách hàng thường thấy sản phẩm hoàn chỉnh muộn hơn; sai lệch có thể bị phát hiện ở giai đoạn kiểm thử hoặc bàn giao. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (–) Việc thường xuyên điều chỉnh có thể tạo thêm chi phí khi phạm vi đã rõ và ít thay đổi. | (+) Dễ lập kế hoạch, chuẩn hóa tài liệu và kiểm soát tiến độ theo các giai đoạn đã xác định. |

PHẦN 3 – LỰA CHỌN VÀ PHẢN BIỆN

Đội Tính năng: Chọn Scrum vì khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép thường xuyên thay đổi theo thị trường, cần phát hành từng phần và tiếp nhận phản hồi liên tục.

Đội Đối soát: Chọn Waterfall có kiểm soát thay đổi nghiêm ngặt vì hóa đơn điện tử liên quan đến quy định thuế, đòi hỏi yêu cầu truy vết được, kiểm thử đầy đủ và kiểm soát tuân thủ trước khi phát hành.

Nếu luật thuế thay đổi gấp, Đội Đối soát cần đánh giá tác động pháp lý, cập nhật yêu cầu, ưu tiên sửa đổi bắt buộc và kiểm thử hồi quy trước khi phát hành; rủi ro là quy trình tuần tự có thể làm chậm việc đáp ứng quy định mới.

Đề xuất “chọn Scrum vì hiện đại hơn” chưa hợp lý vì không có phương pháp nào tối ưu cho mọi loại yêu cầu. Ban lãnh đạo cần lựa chọn dựa trên mức độ biến động, yêu cầu tuân thủ và chi phí sai sót, thay vì chạy theo xu hướng.